# 星云商城 — 2026S1 测试计划要点（演示稿）

说明：配合资料库报告向导「测试计划」类型演示；可勾选为输入文档。

# 1. 测试目标

验证本迭代需求实现符合 PRD，核心交易链路无阻塞缺陷，自动化回归稳定。

# 2. 测试范围

In：登录、商品、购物车、支付、售后、积分；Out：后台运营配置、数据大屏。

# 3. 测试策略

功能：场景法 + 边界值；接口：Postman + 自动化；UI：核心路径冒烟 32 条。

# 4. 环境与资源

SIT / UAT / PERF 三套环境；测试负责人：钱聪；参与：魏娅、韩娅、周艺。

# 5. 风险

支付联调窗口紧；旧版 App 兼容字段可能延期；性能环境数据量需提前灌库。